水专项管理平台需求具体完成情况一览：

说明：

以下 后缀 **（新增）** 的是指：需求说明书中未提，根据客户需要添加的功能模块。

后缀 **（无）** 的是指：需求说明书已提，实际未开发到的功能模块。

后缀 **（弃用）** 的是指：需求说明书已提，实际已开发并使用的功能模块，后续又停用的功能模块。

1. 项目（课题）基本信息管理子系统
2. 单位用户管理 **（正常）**
3. 项目（课题）基本信息 **（正常）**
4. 项目（课题）管理 **（新增）**
5. 标志性成果信息 **（新增）**
6. 过程管理子系统
7. 季度进展报告**（正常）**
8. 季度工作计划（**无：已通过“页卡：成果成效小结”形式在“季度进展报告”中添加**）
9. 标志性成果工作推进路线图（**正常**）
10. 人员投入时间精力（**弃用**）
11. 年度执行情况（**无**）
12. 项目变更审查（**正常**）
13. 阶段成果报告（**正常**）
14. 工作动态、简报报送（**无：已通过“页卡：工作动态”形式在“阶段成果报告”中添加**）
15. 结题验收子系统 （**待完成**）
16. 示范工程第三方评估
17. 示范工程评估后开展技术审查
18. 财务验收及审计
19. 任务验收
20. 验收结论
21. 统计查询子系统
22. 执行情况图表 （**正常**）
23. 多功能查询统计 （**正常**）
24. 项目（课题）台账（**新增**）
25. 工作示范台账（**新增**）
26. 合同书查询与统计（**新增**）
27. 预算查询与统计（**新增**）
28. 变更情况查询与统计（**新增**）
29. 成果总览 （**新增**）
30. 综合管理子系统
31. 通知公告 （**正常**）
32. 用户管理 （**无:通过“组织机构”和“单位用户管理”功能模块实现**）
33. 字典管理 （**正常**）
34. 权限管理 （**正常**）
35. 日志管理 （**正常**）
36. 办事提醒 （**正常：办事提醒的方式已改变，变为系统首页右上角动态提醒**）